|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.4 13:30 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1. 界面原型讨论：界面首页和结果搜索页是否要合并在一起。一派的观点是界面首页和结果搜索页合并在一起，使用一个动画去显示。一派的观点是将界面首页和结果搜索页分开两个页面。考虑到人眼对颜色变化的刺激性和功能效果，最终我们选择将界面首页和结果搜索页分成两个页面。 2. 界面原型讨论：侧边栏的形式是可折叠的还是固定的，可折叠指侧边栏可以隐藏到浏览器左侧，固定采用绝对布局固定悬浮搜索结果左侧。最后考虑到留白和灰度的问题，决定采用可折叠式设计。 3. 数据存储位置讨论：讨论将哪些电影信息存到MySQL、Elastic Search。 4. 需求评审：开发环境升级，服务器Linux系统版本提高；性能需求提升，系统能够保证更大量的并发；修改非功能性需求。 5. 开启系统设计工作，将系统设计、系统设计报告分配到所有组员。 |
| 备注 | 第七次组会 |
| 记录人 | 杨建伟 |