|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.5 09:00 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1. 讨论了一下大家各自的进度：爬下来了一些基本的数据，还有一点点小问题需要修理，但是可以先做起来了。就数据格式、数据类型进行讨论，选择使用后端更容易处理的类型。 2. 讨论设计报告的分工。 3. 讨论了前端搜索结果页和后端接口之间的数据传输格式，后端搜索结果返回的类型可能是电影、资讯和电影人。 4. 爬取到的数据先放到数据库，供后面知识图谱等使用。 5. 讨论了前端搜索结果页是否需要放上电影人的部分，是否需要额外新建一个展示电影人的页面。 6. 决定电影详情页面的排布。 7. 使用JSON作为前后端数据传输的媒介，确定电影人、电影、资讯的JSON格式。 |
| 备注 | 第八次组会 |
| 记录人 | 应承峻 |