|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.5 13:30 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1.对于前端界面的整体设计风格进行了讨论，结合前端设计过程中遇到的一些实际的问题，比如：背景大图的显示需要高清的图片，爬虫爬取的网站可能暂时无法做到这点等，修改了一些模块的设计；  2.对于前端页面需要后端返回的数据的格式进行了规定，统一了JSON数据格式，就前后端哪一方来截取较长字符串作出决定；  3.明确了前端界面给出具体的展示界面的时间；  4.讨论了系统设计报告中涉及的各种接口；  5.对《系统设计报告》剩余未完成的内容进行了分工，详细分工根据前期《项目章程》《项目计划》《需求规格说明书》中的人员具体负责模块划分，后端的继续设计后端，前端的继续设计前端，数据端的继续爬取数据，同时编写自己负责模块的设计报告；明确每个人负责的模块设计的论述的ddl为7月6日23:59；  6.讨论决定了数据爬取负责人需要给知识图谱提供的数据内容和格式；  7.下一次会议需要继续讨论接口。 |
| 备注 | 第九次组会 |
| 记录人 | 戴陈威 |