|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.6 13:30 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1. 当前数据结构进度：电影维度的数据结构已经确定；电影资讯、影评的数据结构尚未确定，需要快一点确定；电影人维度的数据不在搜索引擎中体现，可以在KBQA中使用问答体现。 2. 当前前后端进度：关键词搜索已经实现，后端可以交付相应接口，前端可以开始连接接口了；电影资讯、影评接口需要确定；张佳瑶需要实现电影详情搜索、搜索补全的后端功能。 3. 前端问题：前端界面绘制完成进度60%。电影详情页面是否要提供搜索框。 4. 数据分析问题：数据分析会完成的内容有词云、日期趋势、搜索指数统计，数据分析的结果会存放到数据库中。前端需要提供相应的数据分析界面。 5. 再次确定系统设计报告分工和提交截止日期。 |
| 备注 | 第十一次组会 |
| 记录人 | 张佳瑶 |