|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.7 9:00 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1. 汇报当前进度，后端框架已经搭好，目前交付了4个基础接口。前端页面基本画好，正在做进一步的接入准备。数据除了电影人和资讯已经爬取完毕。拓展功能问答系统接口已经做好。 2. 讨论需求，由于开发进度和系统实现的综合考虑，电影人的需求被砍掉，更多专注在数据分析上。 3. 实现问题，前端在进行接口测试时发现access-control问题。经排查，是跨域问题，已转给后端处理。 4. 接口问题，内容页缺失部分数据，后端会完善下数据接口。 5. 搜索引擎问题，搜索引擎目前相关性计算有点问题，一些不太相关的结果会比更相关的结果更靠前显示，由张佳瑶负责调整搜索引擎参数。 |
| 备注 | 第十二次组会 |
| 记录人 | 杨建伟 |