|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.8 09:00 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1.讨论了关于建立一个单独外链关系图谱的图形化界面，显示各种电影、电影人以及相关主体的联系网，利用InteractiveGraph图数据库交互操作框架完成，目前数据的JSON文件已经准备好，需要前端搭建框架；  2.明确了资讯、电影在搜索结果页面的排序问题以及是否需要对资讯进行筛选；  3.分享了一下各自的开发进度，前端正在连接后端的接口进行测试，后端调优了搜索参数以及服务器相关设置，数据端正在爬取各种短评、资讯以及完成了数据分析的词云构建；  4.讨论了前端目前还需要的相关后端接口，比如猜你喜欢、相关明星、相关搜索、热搜榜等；  5.后端准备建立资讯的数据结构，为数据端爬取后的存入做准备；  6.讨论了首页热搜榜、相关明星、相关搜索等功能算法的可行性，以及电影详情页面数据分析中的搜索指数相关信息的建立方式。 |
| 备注 | 第十四次组会 |
| 记录人 | 戴陈威 |