|  |  |
| --- | --- |
| **2020年短学期项目实训小组会议记录** | |
| 时间 | 2020.7.9 13:30 |
| 地点 | 钉钉视频会议 |
| 与会人员 | 应承峻、张佳瑶、贺婷婷、杨建伟、戴陈威 |
| 会议内容 | 1. 讨论CI/CD出现的问题，前端的CI/CD会出现遗漏的包未安装问题，核对了下哪些是必须包，哪些是已经弃用的，然后在线上环境中进行配置。 2. 讨论短评数据问题，目前短评数据获取难度较大，考虑项目时间问题，暂时讨论决定不获取更多数据了，使用已经爬取的三万条做demo。 3. 讨论问答系统问题，目前问答系统交互做的较差，在请求数据，数据未返回期间，系统没有任何交互，容易让用户以为出现BUG，决定在请求数据期间加入提示信息。 4. 讨论长类型字符串渲染问题，较长的字符串在渲染时会导致前端格式错误，决定部分前端肯定不需要的信息后端做截断处理，其他信息前端使用过滤器进行过滤。 |
| 备注 | 第十七次组会 |
| 记录人 | 杨建伟 |