|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 张佳瑶 |
| 时间 | 2020年07月04日 |
| 今日进展 | 1. 参与需求评审，提出《需求规格说明书》QFD图的任务，交由戴陈威处理。 2. 讨论并提出界面原型修改意见。 3. 完成《需求规格说明书》最终版汇总整理，在小组群中分享。随后，组员进行核对校验，提出了一些修改意见，我进行修改相应的内容，最后完成5.0版本的《需求规格说明书》。应承峻升级了服务器配置，所以需要修改系统环境描述；杨建伟、戴陈威提升了界面原型；贺婷婷在研究数据爬取后，就数据安全、存储等问题提出意见；我研究知识图谱后，增加了需要的数据库；最后补充了DM图。 4. 发现服务器docker文件下载过慢的问题，修改服务器docker镜像配置；在服务器上部署jena、Fuseki数据库。 5. 配合ER图，进行KG所需数据库设计，已有电影的结构化数据存储格式；初步完成查询语句关键词提取和规则匹配，可以进行简单的KBQA。 6. 整理系统设计报告需要的内容清单，分配第一轮系统设计任务。 7. 加班。 |
| 明日计划 | 1. 继续KG所需数据库设计，增加数据种类。完成KG本体模型设计。学习、设计匹配规则，和贺婷婷沟通配合，完善外部字典，优化KBQA。 2. 查验戴陈威完成的初步的系统设计，给小组成员安排进一步的系统设计任务。 3. 和组员讨论，编写《系统设计报告》。 |

**2020《项目实训》课程日报**